- 新一代宽带无线移动通信网重大专项

- 2018年度课题指南

2017年9月

目录

项目：5G研发	1

项目说明：	1

（一）5G无线技术	2

课题1-1：基于R15 5G基站预商用设备研发	2

课题1-2：基于R15 5G终端基带芯片和射频芯片工程样片研发	4

课题1-3：基于R15支持毫米波的5G终端基带芯片和射频芯片工程样片研发	6

课题1-4：基于R15 5G终端试验样机研发	8

课题1-5：5G多空中接口的动态业务疏导技术研究、标准化与测试验证	9

课题1-6：5G终端高性能、低成本的功放/开关/滤波器集成化射频模组研发	11

课题1-7：5G车联网第一阶段技术车载终端芯片研发	13

（二）5G网络与业务	15

课题1-8：基于R15 5G核心网预商用设备研制与验证	15

课题1-9：基于R15 5G网络服务能力开放研究、标准制定和预商用系统研发	16

课题1-10: 面向质量可保证的5G端到端网络资源调度及管理系统研制与验证	18

课题1-11: 基于NFV/SDN架构的5G固定与移动融合系统研究与验证	20

课题1-12: 基于5G的智能机器设备的实时远程操控业务研发与试验	22

课题1-13: 面向工业制造的5G业务研发与试验	23

（三）5G仪表及平台	25

课题1-14：5G产品研发规模试验	25

课题1-15：5G国际标准候选方案评估与验证	27

课题1-16：面向WRC-19的5G重点频谱利用技术研究与验证	29

课题1-17：毫米波5G信号源研发	31

课题1-18：毫米波5G分析仪开发	33

课题1-19：5G大规模 MIMO  OTA测试系统开发与验证	35

课题1-20：5G组网技术研究及网规网优工具的研发	37

课题1-21：面向R15的5G终端测试体系与平台研发	39

课题1-22：基于大数据的5G信道模拟与性能验证	40

# 项目：5G研发

# 项目说明：

5G整体研发进程加快，进入到技术标准制定及研发产业化的关键阶段。3GPP将在2018年6月完成第一版本的5G标准，以支撑2020年商业应用。我国5G技术研发试验进入到第二阶段系统验证阶段，同时运营企业主导的5G产品研发规模试验将在2018年启动。

2018年，5G研发项目聚焦在5G研发产业化，系统布局5G基站、核心网预商用产品研发，终端芯片及终端样机研发，开展5G规模试验、5G国际标准候选方案评估等，以推动研发产业化与应用。2018年课题主要包括三部分： 5G无线技术、5G网络与业务、5G仪表及平台。

（1）5G无线技术：研发5G基站预商用设备、芯片工程样片、终端试验样机，覆盖高频和低频频段；开展动态业务疏导技术研究；开发终端多制式射频模组、5G车联网终端基带芯片。

（2）5G网络与业务：研发5G核心网预商用设备，同时开展网络关键技术与标准化研究，重点包括端到端网络资源调度、固网与移动网融合；5G支持远程操控、智能制造的业务研发与试验。

（3）5G仪表及平台：开展5G产品研发规模试验、5G国际标准候选方案评估与验证、面向WRC-19的频谱技术研究；研发毫米波5G信号源、分析仪、5G网规网优工具，开发5G大规模MIMO OTA测试系统、5G终端测试平台，开展基于大数据的5G信道模拟研究。

# （一）5G无线技术

# 课题1-1：基于R15 5G基站预商用设备研发

课题说明：为推动5G基站设备研发，尽早开展6GHz以下5G基站预商用设备和5G高频基站设备样机研发，满足ITU关于5G关键性能指标需求。

研究目标：开发6GHz以下5G基站预商用设备，可支持3GPP R15 5G物理层及MAC层、RRC层技术要求。基站硬件平台设计及开发需满足系统商用部署要求。开发26GHz、39GHz 5G高频段基站设备样机。满足用户体验速率、峰值速率、频谱效率、时延等5G关键性能指标要求。

考核指标：提供3.5GHz、4.9GHz 5G预商用基站设备各50套，开发26GHz、39GHz 5G高频段基站设备样机各5套。参与5G产品研发规模试验，所提供设备应能够满足3GPP R15的主要技术指标要求。

主要技术指标：

- 5G基站预商用设备支持6GHz 以下频段，包括3.4-3.6GHz、4.8-5GHz等，信道带宽大于等于100MHz；

- 支持5G独立组网（Standalone）和非独立接入(Non-Standalone)；支持接入4G核心网和5G核心网；

- 满足3GPP R15关于连续广域覆盖场景的相关规范要求,支持大规模天线（>=64通道）、先进编码（数据信道：LDPC；控制信道：Polar）、新参数集和帧结构；下行小区峰值频谱效率大于等于40bps/Hz，下行小区平均频谱效率大于等于10bps/Hz，用户体验速率大于等于100Mbps，并通过测试验证；控制面空口时延小于10ms；单向用户面空口时延小于4ms，往返时延RTT小于10ms；

- 满足3GPP R15关于低时延高可靠场景的相关规范要求，支持短帧设计、免调度传输等关键技术；单向用户面空口时延小于0.5ms; 可靠性：接收SNR不低于5dB时，32 Byte数据包的丢包率小于1×10-5；

- 设备形态、体积、重量、功耗等符合预商用网络设备要求；鼓励基站基带芯片的研发；

- 开发5G高频段基站样机：支持24.25-27.5GHz频段、 38-42.5GHz频段，信道带宽大于等于400MHz；满足3GPP R15关于高频增强移动宽带场景相关规范要求，支持大规模天线、动态波束赋形技术、以及新型帧结构和参数集；单小区峰值传输速率不低于20Gbps，用户体验速率不低于1Gbps；

- 申请发明专利不少于15项，其中国际专利不少于5项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费预算：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持不超过4个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-2：基于R15 5G终端基带芯片和射频芯片工程样片研发

课题说明：3GPP 5G标准（R15）预计将在2018年中制定完成，5G将进入产品研发阶段。终端芯片的成熟程度将会极大影响5G整体商用化进程，相关研发工作应尽早启动。

研究目标：面向增强移动宽带及低时延高可靠场景，开发支持3GPP R15标准的5G终端基带芯片和射频芯片的工程样片，支持5G独立组网（Standalone）和非独立接入(Non-Standalone)两种模式。

考核指标：面向增强移动宽带及低时延高可靠场景，完成5G终端基带芯片和射频芯片的工程样片研发，满足3GPP R15和国内相关规范的要求。提供2000套基带芯片和射频芯片工程样片，配合系统设备厂商完成5G产品研发规模试验。

主要技术指标：

- 工艺：基带芯片16nm或更优，射频芯片40nm或更优；条件具备的情况下，优先在国内流片；

- 支持6GHz 以下频段，包括3.4-3.6GHz、4.8-5GHz等，信道带宽大于等于100MHz；

- 支持5G独立组网（Standalone）和非独立接入(Non-Standalone)两种模式；

- 帧结构：支持统一的灵活TDD帧结构，上下行传输和周期可灵活配置；

- 上下行均支持QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等调制方式；

- 在移动增强宽带场景下，下行单用户峰值频谱效率：8流时不低于30bps/Hz，4流时不低于20bps/Hz；上行单用户峰值频谱效率：4流时不低于15bps/Hz，2流时不低于10bps/Hz；至少支持上行单用户2流、下行单用户4流；控制面空口时延小于10ms；单向用户面空口时延小于4ms；

- 在低时延高可靠场景下（技术指标以3GPP R15规范为准）：控制面空口时延小于10ms，上下行单向用户面空口时延小于0.5ms；可靠性方面，当SNR>5dB时，用户面空口时延1ms的情况下，32 Byte数据包的丢包率不高于1×10-5；

- 申请发明专利不少于10项，其中国际发明专利不少于5项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持不超过2个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-3：基于R15支持毫米波的5G终端基带芯片和射频芯片工程样片研发

课题说明： 5G支持毫米波频段成为趋势，应对毫米波频段芯片和射频器件及早启动研发，并确保足够投入。

研究目标：面向26GHz或 39GHz频段毫米波频段，研发支持3GPP R15标准的5G终端射频芯片样品和基带芯片工程样片。

考核指标：面向26GHz或39GHz频段毫米波频段，完成5G终端基带芯片和射频芯片的工程样片研发，满足3GPP R15和国内相关规范的要求。提供基于基带芯片和射频芯片的工程样片共计100套，配合系统设备厂商完成5G产品研发试验。

主要技术指标：

- 工艺：基带芯片16nm或更优，射频芯片40nm或更优；条件具备的情况下，优先在国内流片；

- 支持26GHz或39GHz频段毫米波频段，信道带宽大于等于400MHz；

- 支持5G独立组网（Standalone）和非独立接入(Non-Standalone)两种模式；

- 帧结构：支持统一的灵活TDD帧结构，上下行传输和周期可灵活配置；

- 上下行均支持QPSK、16QAM、64QAM、256QAM调制方式；

- 下行单用户峰值速率不低于3Gbps，上行单用户峰值速率不低于1.5Gbps;

- 控制面空口时延小于10ms；单向用户面空口时延小于4ms；

- 申请发明专利不少于10项，其中国际发明专利不少于5项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持不超过2个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-4：基于R15 5G终端试验样机研发

课题说明：3GPP 5G标准（R15）预计将在2018年中制定完成，5G将进入产品研发阶段。为推动终端尽快成熟，相关研发工作应尽早启动。

研究目标：研发满足3GPP标准（R15）规范要求的5G终端试验样机，可满足5G技术试验中连续广域覆盖及低时延高可靠场景的需求，满足ITU相关关键性能指标要求。

考核指标：研发5G终端试验样机共计300套，参与5G产品研发规模试验；

- 满足3GPP R15标准和国内相关行标的要求；

- 支持6GHz 以下频段，包括3.4-3.6GHz、4.8-5GHz等，信道带宽大于等于100MHz；

- 支持5G独立组网（Standalone）和非独立接入（Non-Standalone）两种模式；

- 帧结构：支持统一的灵活TDD帧结构，上下行传输和周期可灵活配置；

- 在增强移动宽带场景下：下行单用户峰值频谱效率：8流时不低于30bps/Hz，4流时不低于20bps/Hz；上行单用户峰值频谱效率：4流时不低于15bps/Hz，2流时不低于10bps/Hz；控制面空口时延小于10ms；单向用户面空口时延小于4ms；

- 在低时延高可靠场景下（技术指标以3GPP R15规范为准）：控制面空口时延小于10ms，上下行单向用户面空口时延小于0.5ms；可靠性方面，当SNR>5dB时，用户面时延1ms的情况下，32 Byte数据包的丢包率不高于1×10-5；

- 为第三方测试提供接口，并提供消息跟踪和关键参数输出；

- 申请发明专利不少于10项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持不超过2个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-5：5G多空中接口的动态业务疏导技术研究、标准化与测试验证

课题说明：在5G系统将存在多种工作频段、网络结构和空中接口，需要在不同空中接口中采用更快的动态业务疏导机制，才能有效保证各种业务的质量要求。因此根据无线接入技术或链路质量来进行动态业务疏导是5G中保证业务连续性和客户体验的关键使能技术。

研究目标：研究5G多连接环境下多空中接口业务疏导的实现框架，多空中接口包括4G及4G演进、5G、WLAN等；研究QoS参数与特定空中接口无线链路质量间的耦合关系，研究动态业务疏导具体算法；研究从多空中接口获得实时反馈，在同步时间帧上进行业务流调整的具体实现方法和性能。

考核指标：

- 输出5G多连接环境下的多空中接口业务疏导的实现架构报告；

- 输出QoS参数与特定空中接口无线链路质量间的耦合关系报告；

- 提出动态业务疏导具体算法，实现在同步时间帧上进行多空中接口的业务流调整，并对相关算法进行仿真验证：

对GBR业务，频谱效率增加20%以上；

相对4G网络，分组发送延时降低20%；

- 开发动态业务疏导的相关设备，在4G、5G、WLAN多空中接口间进行相关算法的测试验证，预期达到的指标同（3）；

- 提交标准提案不少于10篇，申请发明专利不少于8项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政经费支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-6：5G终端高性能、低成本的功放/开关/滤波器集成化射频模组研发

课题说明：多模多频是终端设计所面临的难题，频段数量的增加将直接增加射频前端功放、开关、以及滤波器芯片的数量，从而影响终端的集成度、体积和成本，迫切需要加强5G（LTE-A R15）高性能的功放/开关/滤波器集成化射频模组的研发，实现终端射频前端芯片及模组产业化。

研究目标：研发5G（LTE-A R15）终端高性能一体化射频模组，在同一模组内集成射频功放、开关以及滤波器/双工器芯片，解决规模产业化中的关键技术及低成本问题。

考核指标：完成5G(LTE-A R15)终端所需的高性能集成化射频模组，模组性能满足行业标准和3GPP等国际标准，并同时具备有竞争力的成本与价格，满足大规模产业化的需求。

主要技术指标：

（1）完成包括终端功率放大器、开关、滤波器/双工器的芯片研发和一体化封装测试，一体化射频模组支持LTE-A/TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA等多个制式，相关技术指标符合3GPP R15；

（2）研发的射频功率放大器芯片至少支持B40/41/38/7， B1/2/3/34/39和B5/8/13/17等频段；研发的滤波器芯片至少包括B43/42/41/40/ 38/34/39，双工器芯片至少包括B7/1/2/3/5/8/13/17；

（3）模组工作电压范围3.4~4.2V，发射最大功率23dBm时，对应各个频段下不同工作模式时ACLR、EVM指标需满足3GPP相关规范；

（4）滤波器/多工器的最大承受功率应不小于29dBm,其中B41应不小于31dBm；

（5）多工器的天线端口到接收端口插入损耗的典型值不超过2.5dB，带内波动不超过1.5dB；

（6）一体化模组支持LTE上行两载波聚合，支持最大聚合带宽40MHz；

（7）待机功耗和工作功耗满足产业化要求；

（8）提供1000片开关和功放集成器件样片用于5G（LTE-A R15）终端产业化设计,模组市场规模销售价格不高于课题完成时市场相关产品价格（应标时应明确未来产品销售价格水平）；

（9）申请发明专利不少于10项。

实施期限：2018年1月至2020年12月。

经费预算：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政经费支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-7：5G车联网第一阶段技术车载终端芯片研发

课题说明：2017年3月完成了LTE面向车联网应用的第一阶段国际标准（R14），基于LTE的增强V2X标准（R15）预计将在2018年上半年制定完成。支持LTE-V2X业务的终端芯片将是推动LTE车联网商用进展的关键因素。

研究目标：面向车联网应用场景，开发支持3GPP R14/R15 LTE-V2X标准的终端基带芯片和射频芯片。

考核指标：

面向车联网应用场景，完成LTE-V2X终端基带芯片和射频芯片的研发，满足3GPP R14/R15和国内相关规范的要求。提供100套基于LTE-V2X基带芯片和射频芯片开发的终端样机，配合开展车联网相关试验和应用开发。

主要技术指标：

（1）工艺：基带芯片28nm或更优，射频芯片40nm或更优；

（2）直通链路支持5.9GHz频段，支持10MHz/20MHz带宽；

（3）直通链路支持终端自主资源选择、基站调度资源分配；

（4）同步：支持GNSS同步、基站同步和UE同步；

（5）直通链路支持QPSK、16QAM、64QAM调制方式；

（6）直通链路支持载波聚合；

（7）支持TD-LTE、LTE FDD Uu接口工作，符合3GPP R14/R15和国内相关规范的要求。

（8）支持直通链路载波与Uu接口载波同时工作；

（9）申请发明专利不少于10项，其中国际发明专利不少于5项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为3:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# （二）5G网络与业务

# 课题1-8：基于R15 5G核心网预商用设备研制与验证

课题说明：5G核心网国际标准预计在2018年中完成，重点支持5G eMBB接入能力。为实现产业成熟,支撑规模试验，需加大5G核心网设备研制的投入，为5G规模商用打下坚实的基础。

研究目标：研制符合3GPP R15国际标准、具备预商用能力的5G新型核心网设备。基于NFV平台，实现完整的5G核心网控制面、用户面、策略和用户数据网络功能，支持边缘计算、C/U分离、网络切片、基于服务的接口等5G核心网典型功能。

考核指标：

- 研发5G核心网预商用设备，基于NFV平台，实现5G新型核心网功能，包含如：AMF、SMF、UDM、AUSF、PCF、NRF、UPF；

- 5G核心网设备功能需符合3GPP标准，且支持控制和转发分离、边缘计算、网络切片、基于服务的接口等特性；能够实现接入管理、移动性管理、会话管理、QoS和业务连续性等功能；具备与EPC进行终端单注册及双注册的互通能力；

- 搭建5G核心网测试环境，至少包含一套完整的5G核心网，能够与5G基站、5G终端、EPC实现端到端的互通, 支持500万以上用户会话建立能力，系统吞吐量不低于1Tbps，可配置DNN个数不少于500个；完成功能和性能的测试；完成设备规范及测试报告；

- 完成mMTC、uRLLC的场景、需求和技术指标研究，形成各场景下的业务流量模型；

- 申请发明专利不少于10项；

- 提交国际标准提案不少于20篇。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持不超过2个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-9：基于R15 5G网络服务能力开放研究、标准制定和预商用系统研发

课题说明：5G基于服务的网络架构将使得5G网络的部署更加的灵活、开放，新业务的开发及网络功能的演进更加高效。基于服务的网络架构在系统设计、性能、运维等方面亟待进一步的研发和突破。

研究目标：研发5G核心网络预商用设备，具备“全服务化”的5G网络架构及其开放能力，以服务的方式设计和构建模块化的网络功能，研究高性能、轻量级的基于服务的接口通信机制，推进国际标准。

考核指标：

- 在3GPP R15 5G网络架构基础上，以服务和开放为基础，设计5G网络架构和功能，研究包括接入网、核心网（含控制面和用户面）的全服务化系统组网、运营方案，研究服务发现、注册、授权等自动化运营能力，进行5G核心网络预商用设备研发与验证；

- 研究基于服务的5G网络能力开放架构和功能，提出网络能力的封装、编排、业务等策略和方法；研究安全可控的解决方案；

- 研究基于服务并面向能力开放的接口和交互机制，设计实现高性能、易开放的标准化接口。在同等系统资源的情况下，网络性能可达到或优于传统的点到点的网络架构。开发系统并搭建环境进行测试验证；

- 参照R15能力开放标准规范，研发API GW系统，提供基于Restful的网络能力开放API，可被第三方调用获取相关网络能力（如用户位置、基于业务要求的数据传输QoS保障等）; 设计能力开放API Framework，实现API的注册，发现及授权机制，进行标准化；

- 鼓励系统设计中采用开源的实现，选取系统中的软件功能模块，如能力开放或消息分发模块进行开源；

- 申请发明专利不少于10项；

- 提交标准提案不少于15篇。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政经费支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持不超过2个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-10: 面向质量可保证的5G端到端网络资源调度及管理系统研制与验证

课题说明：5G多样的场景（eMBB、mMTC和uRLLC）有不同的网络性能和功能要求，是5G区别于传统网络的主要特征。本课题将重点研究质量可保证、端到端的网络切片构建及协同管理技术，并完成典型场景的系统验证，为5G垂直行业的网络应用提供技术基础。

研究目标：基于5G的典型业务场景，针对接入网、核心网、传输网，开展5G端到端网络切片及资源调度管理系统的研发。研究网络切片跨域、跨层的协同及管理技术，以提供端到端质量可保证的网络服务。研发系统样机，面向服务可保证的网络的典型应用场景，完成测试验证。

考核指标：

- 基于R15 5G网络系统，针对质量可保证的5G端到端网络资源调度及切片技术，完成其产业应用的场景、需求、业务模式及业务流程研究，输出研究报告；

- 完成质量可保证的5G端到端网络切片及资源调度管理系统整体架构及流程研究，包括接入网支持切片的架构及关键技术设计、核心网支持切片的架构及关键技术设计、传输网支持切片的架构及关键技术设计、端到端网络资源调度及管理系统；

- 面向网络切片及资源调度的质量可保证特性，完成端到端网络切片及资源的跨域、跨层协同及管理技术研究，包括端到端网络切片质量（如低时延、高可靠等）可保证技术的整体设计，接入网、核心网和传输网各域的质量可保证机制等;

- 面向服务可保证的网络切片的典型应用场景和质量指标（eMBB、mMTC和uRLLC三类场景中至少选取两类场景），研发端到端系统样机，实现能同时保证至少两类指标的网络切片。支持网络切片的差异化定制、编排和自动化部署，以及灵活的切片资源管理（创建切片时间不超过20分钟，网络切片资源扩容与缩容的调整时间不超过2分钟）,完成测试验证。

- 申请发明专利不少于10项；

- 提交标准提案不少于15篇。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报；如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-11: 基于NFV/SDN架构的5G固定与移动融合系统研究与验证

课题说明：支持融合接入是5G网络架构设计的重要目标之一。5G网络功能的模块化设计大大增强了5G网络支持异构网的能力，而NFV及SDN技术的引入是实现固定与移动融合（FMC）的重要机会。

研究目标：研究固定接入和5G蜂窝网络融合的典型业务场景。以3GPP定义的5G架构及NFV/SDN技术为基础研究5G固定与移动融合的整体架构、功能设计及关键技术，开发原型验证系统。研究固网和5G网络向5G FMC的演进策略。

考核指标：

- 完成固定接入和5G蜂窝网络融合的典型业务场景和网络演进驱动力的研究；

- 研究5G固定与移动融合的整体架构，研究基于NFV的统一的控制面功能：包括统一的认证、接入管理、策略及计费管理、业务连续性、网络选择及协同机制，完成研究报告；

- 以SDN的控制和转发分离设计思路为基础，研究统一的用户面功能；设计统一的控制面与转发面网络功能间的协议；

- 基于5G FMC系统设计，研究面向融合网络的组网、部署、演进方案，分别从固网和移动网络两方面研究网络功能和协议的增强；

- 基于固网和3GPP 5G标准，研发可不通过互通网关接入5G核心网的固网原型系统，搭建包括终端、固网接入设备、5G基站、核心网设备的测试系统，完成测试报告；

- 申请发明专利不少于10项；

- 提交标准提案不少于15篇。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报；如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-12: 基于5G的智能机器设备的实时远程操控业务研发与试验

课题说明：智能机器设备的实时远程操控（如远程医疗、小型无人机远程驾驶、工农业智能机械设备的远程操作等）对5G网络的低时延、高可靠性提出了更高的要求。

研究目标：基于5G网络能力，设计面向uRLLC场景的智能机器设备的远程操控与应用方案，研发网络关键设备和原型系统，构建 5G在超低时延超高可靠的应用试验，验证5G智能机器远程操控的网络应用。

考核指标：

（1）研究和制定智能机器设备实时远程遥控应用的5G应用场景需求和网络性能指标研究，形成场景需求分析及系统设计报告；

（2）结合选取的应用场景，获取相关5G信号传播模型特征，设计端到端的机器设备实时远程操控的系统模型，设计适于5G网络的流媒体传输协议，数据端到端时延满足实时操控的要求（端到端是指从智能机器通信模块到远程操控平台的通信模块），支持智能机器设备采集一路或者多路标清、高清、全高清视频；

（3）设计通用的基于虚拟现实的实时远程操控平台，制定相应业务应用的接口标准，支持用户发起的体感动作、遥控设备输入等多种控制命令的传输。控制命令端到端的延迟满足实时操控的要求;

（4）开发相应的智能控制原型系统，搭建5G网络试验环境，实现基于虚拟现实技术的智能机器的远程操控,验证低延迟高可靠场景下智能机器控制通信的技术方案；

（5）申请发明专利不少于10项。

实施期限：2018年1月至2020年12月

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-13: 面向工业制造的5G业务研发与试验

课题说明：5G的万物互联能力将工业活动中的机器、产品、信息等要素连接起来，实现工业设备的异构组网和动态重构，并在实时通信、高可靠、扩展性、安全性等方面对网络提出了更高的要求。

研究目标：研究基于5G新型网络架构下的工业无线网/工业以太网与5G网络融合的关键技术和解决方案，研发支持确定性时延保障的网络关键设备和原型系统，构建面向加工、装配环节的多机协作和物流环节中的设备移动等典型工业场景的现场试验平台，验证低延迟、高可靠的5G工业制造网络应用。

考核指标：

（1）面向典型工业制造应用的场景，完成5G应用场景需求和网络性能指标研究，形成场景需求分析及系统设计报告；

（2）设计面向工业设备的5G统一接入网关，工业设备支持5G接入或通过工业无线网/工业以太网与5G融合接入，工业设备可具备统一的、可扩展的命名机制；

（3）针对工业数据设计5G网络数据传输协议，支持IP数据和非IP数据的传输，实现工业数据在广域网络的传输；

（4）选取典型工业制造场景（如自动物流系统、自动化生产系统、工业自动化信息采集及处理系统等）在工业生产现场实际组网环境下（至少一个生产线）开发验证系统，在实际干扰条件下，满足工业控制指令与其他工业数据混合传输情况下的低时延高可靠特性：

- 部署不少于100个无线数据传输的工业设备/模块/传感器；

- 支持工业设备通过5G网络进行时间同步，同步精度±1微秒；

- 数据端到端传输时延<30ms；端到端是指如从工业信息采集模块/传感器到工业数字化处理平台的数据传输时延;

- 支持用户发起的工业控制指令等多种控制命令的传输，并在受控设备（如工厂机械臂）上得到体现，控制命令端到端(从发出动作到受控设备响应)的延迟<30ms;

- 控制命令的传输的可靠性大于99.99%;

- 支持5G的工业设备在现场移动速度在不小于2m/s时，数据传输的端到端时延和可靠性仍可满足上述指标;

（5）申请发明专利不少于10项。

实施期限： 2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# （三）5G仪表及平台

# 课题1-14：5G产品研发规模试验

课题说明：随着5G产业化的不断深入，有必要选择几个城市建设百个基站规模的端到端网络，开展真实网络环境下的规模试验，更好地验证5G技术在典型环境下的真实性能，加速端到端产品的成熟，同时探索5G的规划、组网和优化的理论与方法并形成体系，为5G的商用做好准备。

研究目标：建设不少于3个5G典型应用场景的规模试验环境，在复杂城区、室内等测试环境中，验证5G eMBB和C-V2X等应用场景的系统、终端的功能、性能及互通能力，验证和优化组网和互操作等能力。针对5G eMBB，验证大规模天线等关键技术、网络切片、边缘计算、基于SDN的回传等组网技术；针对C-V2X，验证V2N、 V2I、V2V等的组网能力和应用性能。

考核指标：

（1）5G eMBB场景：建立5G规模试验环境，每一个城市内连续覆盖基站数50个以上，终端数量不少于100个，应至少包含3个城市；

C-V2X场景：建立C-V2X试验环境，覆盖大于20平方公里区域，至少包含5个路口，路口单元15个以上。

- 制定外场系统设备、终端的功能、性能、互通和组网性能测试规范不少于10份，提交测试分析报告不少于15份；

- 在典型复杂城区、热点写字楼等外场条件下，形成基本达到商用水平的端到端网络能力；

- 提交组网、规划和优化方案等研究报告不少于10份；

- 申请发明专利不少于10项。

实施期限：2018年6月至2020年6月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:4，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用事前立项事后补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持不超过2个团队。运营商牵头承担，产学研用联合申报，鼓励开展国际合作。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过7个。

# 课题1-15：5G国际标准候选方案评估与验证

课题说明：3GPP已明确5G国际标准规划，计划在2019年底完成满足ITU 5G需求的国际标准。ITU将在2017年底启动5G候选方案征集工作，2018年初启动5G候选方案评估工作，2020年初完成5G候选方案的评估。2018年-2019年是3GPP 5G国际标准的关键时期，我国需要继续加强5G国际标准总体研制工作，进一步推进具体标准方案的纳入。同时结合我国5G整体策略，中国5G评估组开展5G候选方案评估工作。

研究目标：面向ITU代表中国评估组完成5G候选技术方案的评估工作和评估报告的提交，支撑我国5G总体策略。同时，面向国际标准化组织3GPP，完成 5G 国际标准（R15、R16）研究和制定工作。

考核指标：开展面向3GPP国际标准的技术方案研究，开发仿真评估平台，开展技术验证，完成面向ITU的5G候选方案评估工作。

主要技术指标：

（1）结合3GPP国际标准研制和ITU评估需求，研究开发支持5G技术方案和标准的评估仿真平台，开展5G技术仿真方法研究，评估仿真平台支持不少于100个网络传输节点、不少于10000个用户的仿真能力，实现对5G系统和关键技术的性能评估，至少支持两种移动宽带场景和两种物联网场景的评估；

（2）提交面向ITU 5G候选方案的评估报告；

（3）根据3GPP标准化需求，结合我国5G技术路线，完成面向3GPP R15、R16的技术研究和国际标准制定工作，支持增强移动宽带场景和低时延高可靠等物联网场景，重点研究和推动非正交多址、大规模天线、新空口和LTE共存、车联网等技术标准内容，并提交研究报告；

（4）开发支持3GPP R15、R16关键技术方案的演示系统，并进行测试和演示验证，支撑3GPP 5G国际标准研制工作；

（5）申请发明专利不少于20项，其中国际发明专利不少于10项；

（6）提交国际标准化提案不少于40篇, 预期接收文稿不少于15篇。

实施期限：2018年1月至2020年12月。

经费预算：中央财政投入与其他来源经费比例为4:1。   鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。标准化研究机构牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）数量不超过5家。

# 课题1-16：面向WRC-19的5G重点频谱利用技术研究与验证

课题说明：WRC-15大会专设了 WRC-19 1.13议题，旨在为5G系统寻找高频段频率资源（24-86GHz频段）；同时，考虑到5G系统将渗透垂直行业应用，形成与物联网、工业互联网和车联网等领域融合发展的态势，WRC-19 1.12、1.16、9.1.8等议题涉及智能交通、宽带无线接入、蜂窝物联网系统，与5G应用和部署密切相关。需要开展相关议题研究和论证工作，分析我国频率使用和管理策略，以推动5G、车联网、蜂窝物联网等商用部署。

研究目标：研究5G高频段通信、智能交通、机器类通信等WRC-19相关重点议题，开展系统间干扰共存和试验论证工作，促进我国WRC-19重要议题观点的确立，推动5G系统、车联网、蜂窝物联网等国内的试验和应用。

考核指标：

- 研究重点议题（WRC-19 1.12、1.13、1.16、9.1.8）相关的干扰共存情况，完成议题研究报告；

- 完成我国5G系统、车联网、蜂窝物联网等国内频率使用和管理策略研究报告；

- 完成面向5G动态频谱感知技术的验证样机研发，构建5GHz等频段的实验环境；

- 搭建NB-IoT、eMTC等蜂窝物联网测试验证平台，评估系统间的干扰情况；

- 搭建5G系统外场测试论证系统，完成3-6GHz和24GHz以上典型高频段干扰评估工作；

- 提交ITU、APT等标准化文稿不少于10篇；

- 申请发明专利不少于5项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费预算：中央财政投入与其他来源经费比例为4:1。鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。频谱管理相关单位牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）数量不超过5家。

# 课题1-17：毫米波5G信号源研发

课题说明：毫米波技术是5G的核心技术方向。毫米波技术的研发验证、关键核心器件和5G基站等设备研发与生产的测试验证，都急需有测试仪器能够提供毫米波5G通信信号，构建测试环境。

研究目标：研究开发毫米波5G通信信号源硬件和软件平台，用于通信元器件和收发信机的研发和生产测试，支持5G新波形、新多址等新技术的信号模拟；支持5G上行/下行信号的模拟器。基于5G毫米波应用需求，开发毫米波5G通信信号模拟器，为产品研发、生产及设计优化提供专用仪表。

考核指标：自主研发软硬件系统，优先支持自主开发的毫米波模块，提供2套毫米波5G通信信号模拟器仪表，具体技术指标包括：

- 研制5G毫米波通信信号模拟器，自主开发软硬件架构，工作频率连续支持400MHz-43.5GHz、57GHz-64GHz、71GHz-76GHz，工作频点及带宽灵活可调；支持数字IQ的导入；

- 单表支持3GPP R15新技术/新方案的模拟验证，包括新多址方式、系统带宽，载波间隔，新帧格式，调制等；支持LTE/LTE-A（含FDD和TDD）/TD-SCDMA/WCDMA/GSM（GPRS/EDGE）制式；单表包含至少2个独立的射频通道，可模拟8个基带发生器和16个逻辑衰落模拟器通道，支持多种MIMO技术和ITU、3GPP规定的信道模型；

- 射频指标要求：

面向6GHz以下低频段：工作频率支持400MHz-6GHz，射频输出范围大于150dB，射频带宽500MHz，射频输出电平分辨率0.1dB，EVM小于-40dBm（OFDMA，200MHz带宽），输出底噪小于-102dBm/MHz；相位噪声小于-131dBc（连续波、载波偏移20KHz 、频率1GHz）；

面向6GHz以上高频段：工作频率连续支持6GHz-43.5GHz、57GHz-64GHz、71GHz-76GHz，射频输出范围大于120dB，射频带宽2GHz，射频输出电平分辨率0.1dB，EVM小于-32dB（OFDMA，2GHz带宽），输出底噪小于-72dBm/MHz；相位噪声小于-115dBc（连续波、载波偏移20KHz 、频率10GHz）；

- 毫米波5G通信信号源样机实现小批量生产，至少在2家无线通信器部件、设备研发和生产测试中使用验证；

- 申请发明专利不少于10项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为3:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政经费支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-18：毫米波5G分析仪开发

课题说明：5G通信引入了微波毫米波技术、大带宽、新波形、新型多址等新技术，这些新的技术的验证，以及5G关键核心器件和5G基站等设备研发与生产，都需要具有5G通信信号分析能力的测试仪器。

研究目标：研究开发毫米波5G通信分析仪硬件和软件平台，用于通信元器件的研发和生产测试。研究开发5G多模无线信号分析仪硬件和软件平台，支持GSM/WCDMA /TD-SCDMA/LTE/LTE-Advanced信号分析，支持5G新空口技术的测试验证。

考核指标：研发软硬件系统，优先支持自主开发的毫米波模块，提供2套毫米波5G通信分析仪表，具体技术指标包括：

- 研制毫米波5G通信分析仪，自主开发软硬件架构，工作频率连续支持400MHz-43.5GHz、57GHz-64GHz、71GHz-76GHz；

- 单表支持3GPP R15 5G新技术/新方案的测试验证，包括新多址方式、系统带宽，载波间隔，新帧格式，调制等；支持LTE/LTE-A（含FDD和TDD）/TD-SCDMA/WCDMA/GSM（GPRS/EDGE）制式；支持数字IQ的导出和离线解析；

- 射频指标要求：

面向6GHz以下低频段：工作频率连续支持400MHz-6GHz，输入电平精度优于0.5dB，最大输入功率优于+30dBm，显示平均噪声（DANL）优于-155dBm/Hz@2GHz，三阶交调截至点（TOI）优于+17dBm，镜像抑制优于-80dBc，解调EVM小于-40dB（OFDMA，200MHz带宽）；

面向6GHz以上高频段：工作频率连续支持6GHz-43.5GHz、57GHz-64GHz、71GHz-76GHz, 输入电平精度优于1dB，最大输入功率优于+10dBm，显示平均噪声（DANL）优于-140dBm/Hz @40GHz，三阶交调截至点（TOI）优于+12dBm，镜像抑制优于80dBc，解调EVM小于-32dB（OFDMA，2GHz带宽）；

- 实现小批量生产，至少在2家无线通信器部件、设备研发和生产测试中使用验证;

- 申请发明专利不少于10项。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为3:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政经费支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-19：5G大规模 MIMO  OTA测试系统开发与验证

课题说明：5G通信由于引入大规模MIMO技术，基站射频通道数明显增加，传统通过信道模拟器级联测试吞吐量的方案并不适用。而毫米波技术的引入使得射频连接口的衰减十分严重，基站和终端设备在高频可能取消射频连线接口。由此，传统基于连线的吞吐量性能测试方法及射频指标测试方法将全部失效。而目前OTA测试技术的发展缓慢，系统侧仅支持部分天线指标的测试，终端侧性能测试支持的端口数远远不能满足5G的需求。由此，本课题将基于OTA概念，开发面向5G大规模MIMO的性能和射频测试系统。

研究目标：研究开发大规模 MIMO的OTA性能和射频测试系统，用于5G基站设备和终端设备的实验室测试。提出适用于低频和毫米波频段的测试理论和测试方法，支持国内5G主流频段；支持系统和终端之间在三维信道衰落模型中的上/下行吞吐量验证；支持典型射频指标的OTA测试。

考核指标：

开发大规模MIMO OTA端到端性能测试系统和大规模MIMO OTA射频测试系统各一套，分别至少与2家Massive MIMO系统设备进行验证，申请发明专利不少于5项。

大规模MIMO OTA端到端性能测试系统具体技术指标包括：

- 支持端到端上行和下行吞吐量性能测试；

- 基站侧支持至少64通道、128振子，终端侧支持至少4振子；

- 支持上下行互易的三维信道衰落模型的模拟；

- 支持真实外场录制的衰落模型，OTA性能测试结果需与外场结果对应；

- 支持SU-MIMO和MU-MIMO的性能测试，MU-MIMO测试中的用户数不少于4个；

- 支持国内5G典型频段（包括6GHz以下，载波带宽不小于80MHz；26GHz、39GHz等，载波带宽不小于400MHz）。

大规模MIMO OTA射频测试系统具体技术指标包括：

- 支持至少64通道、128振子的5G基站测试；

- 支持TRP/EIRP、TIS/EIS、EVM等典型射频指标的测量；

- 支持2维、3维天线方向图绘制；支持增益、方向性、波瓣宽度、前后比的测量；

- 支持国内5G典型频段（包括6GHz以下，载波带宽不小于80MHz；26GHz、39GHz等，载波带宽不小于400MHz）。

实施期限：2018年1月至2020年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为3:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政经费支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。鼓励产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过5个。

# 课题1-20：5G组网技术研究及网规网优工具的研发

课题说明：5G需要对组网参数、传播模型、路径损耗、用户承载及干扰等组网相关参数进行合理性仿真规划。同时，5G需要通过路测系统分析网络质量，定位和排除各种网络故障。

研究目标：对5G组网技术进行研究，研制5G网规网优软件，提供自动组网规划软件，实现5G网络规划；研制5G路测软件及5G路测云平台。

考核指标：

提交完整的5G网规网优软件，包含5G规划软件一套和5G 路测软件一套。申请发明不少于专利4项，软件著作权2件。5G规划软件：支持5G网络数据管理、传播预测、规划仿真、图形化分析、统计分析等。

（1）支持5G网络宏微协同规划仿真预测；

支持业界常用的传播模型仿真预测；

支持5G链路预算及规模估算；

支持5G功率、邻区等参数规划；

（2）支持5G网络宏微协同规划统计分析；

支持常用格式三维地图分析功能；

支持报表统计分析功能；

支持图形化统计分析功能；

- 系统支持5G数据管理功能，支持数据导入/导出、常用参数设备、网络设备建模、支持数据自定义查询等功能；

- 系统支持5G/LTE/3G/2G共网规划，共网覆盖平衡分析、共网邻区规划、系统间干扰协调等功能；

- 系统支持5G业务模型分析功能。

5G路测软件技术指标：

（1）系统支持3GPP组织5G相关协议；

（2）系统整体满足5G 网络测试需求规范；

支持各类上下行组合业务测试、支持不同调度方式下的对比测试、支持不同多天线技术的性能对比测试等。

（3）支持5G网络完整业务测试和数据采集；

（4）支持灵活数据展现和空口消息处理；

（5）提供全面关键事件及统计回放等功能；

（6）支持至少2部测试模块同时进行测试。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1，鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政经费支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。企业牵头承担，产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-21：面向R15的5G终端测试体系与平台研发

课题说明：测试技术和测试平台往往要先于设备的研发,在5G产业化前期投入5G终端测试平台的研发，对加快5G终端产品研发具有支撑作用。

研究目标：面向3GPP R15研发支持5G终端的测试指标评价体系、方法规范和终端测试平台。提出面向R15 5G终端物理层协议与射频性能测试指标体系和方案，研发可灵活、持续使用的5G终端测试平台，支持R15不同频段的5G终端物理层协议和射频特性测试。

考核指标：

（1）提交一套支持R15 5G终端测试评价指标体系和方法规范，支持面向终端的物理层与射频性能，支持eMBB和uRLLC等场景；

- 提交一套可持续使用的5G终端测试平台，包含软硬件平台，支持5G终端的物理层协议测试，5G终端的射频性能参数测试，平台测试指标包括，但不限于：输出功率、接收灵敏度、峰值速率、带内平坦度、带外泄漏、>200MHz频谱带宽、频段数量（至少包括面向6GHz以下低频段，工作频率支持400MHz至6GHz；面向6GHz以上高频段，工作频率支持6GHz至43.5GHz相关5G频段（至少包括24.25-30GHz、37-43.5GHz等频段））；

- 构建支持R15 5G终端外场测试真实环境，基于以上测试体系、方法和平台，完成对5G终端或模拟终端的测试例30项以上，并形成测试报告；

- 申请发明专利不少于15项，提交标准提案不少于15篇。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为3:1。鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政经费支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。鼓励产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）不超过4个。

# 课题1-22：基于大数据的5G信道模拟与性能验证

课题说明：为缩短5G系统和终端的研发周期并加快商业部署，需要进行大量的实验室性能测试。而3GPP、ITU定义的信道模型较为简单，无法体现系统、终端、芯片在真实场景下的性能。因此，需研究室内精确模拟室外传播环境的方法。综合利用海量的信道测量数据，引入数据挖掘和机器学习技术，构建涵盖多小区和多用户的无线传播环境，研发切换、峰值吞吐量、切换等关键技术的性能仿真和测试平台。

研究目标：完成ITU-R定义的5G的5个评估场景下的信道数据采集，以及提取信道特征参数和建立信道模型；实现“任意场景、任意频段” 信道衰落的自动预测，支持多小区、多用户、静态、动态的信道模拟方法；构建信道模型库和测试验证平台，完成对5G多种关键技术的性能测试。

考核指标：

- 完成ITU-R定义的5G的5个评估场景下的信道数据采集，信道模型库中的信道场景不少于10个；

- 提出利用机器学习和数据挖掘的信道衰落预测创新理论，信道衰落预测误差需小于5%；建立多小区、多用户模型，支持小区间干扰和用户间干扰的模拟；支持高速高多普勒场景，最高移动速度超过500km/h，最大多普勒扩展大于2kHz。支持簇生灭过程模拟；支持动态场景信道建模，完成射线跟踪技术的仿真和验证；

- 搭建支持多小区，每小区至少2用户的5G性能测试平台，支持峰值吞吐量、小区间切换、波束赋形、多用户多输入多输出等技术的测试评估；

- 构建链路仿真平台，给出5个评估场景的测试评估指标，提交技术报告2份；

- 申请发明专利不少于15项，其中国际发明专利不少于5项；

- 提交标准化提案不少于10篇。

实施期限：2018年1月至2019年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为3:1。鼓励地方财政积极投入。本课题拟采用前补助的中央财政支持方式。

申报方式：公开择优，拟支持1个团队。鼓励产学研用联合申报。如联合申报，联合单位（不包括牵头单位）数量不超过4家。